Registro de Retrospectivas – *ReciclaDuoc*

Sprint 1 – MVP (Agosto)

**Objetivo del sprint:** Implementar registro e inicio de sesión.

**Qué funcionó bien:**

* + Comunicación fluida entre frontend y backend.
  + Documentación clara de requisitos iniciales.
  + Cumplimiento de fechas de entrega.

**Qué no funcionó tan bien:**

* + Falta de estimaciones precisas en subtareas.

**Acciones de mejora:**

* Implementar estimaciones en story points para próximos sprints.
* Definir checklist de pruebas mínimas antes de cerrar tareas.

Sprint 2 – Subida de evidencia (Septiembre)

**Objetivo del sprint:** Subida de fotos y asignación de puntos.

**Qué funcionó bien:**

* + Backend respondió bien a la lógica de puntaje.
  + Mayor involucramiento del equipo en daily meetings.

**Qué no funcionó tan bien:**

* + Retrasos en integración frontend y pruebas
  + Falta de pruebas de carga para validar volumen de fotos.

**Acciones de mejora:**

* Planificar la integración continua con entregas parciales.
* Incluir pruebas de rendimiento básicas en cada sprint.