Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de Cierre de Sprints

Proyecto: ReciclaDuoc

Integrantes:

Rodrigo Veliz

Irvin Cribillero

Daniel Gutiérrez

Benjamín López

Carrera:

Ingeniería en Informática – Sede Antonio Varas

Fecha:

[19/11/2025]

Sprint 1 – MVP (Agosto)

1. Identificación del Sprint

- Duración: 2 semanas

- Periodo: Agosto

- Objetivo del sprint: Implementar registro e inicio de sesión.

2. Actividades ejecutadas

En este sprint logramos:

- Implementar el registro de usuarios.

- Desarrollar el inicio de sesión con validación.

- Documentar requisitos iniciales.

- Coordinar comunicación entre frontend y backend.

3. Dificultades enfrentadas

- Falta de estimaciones precisas en subtareas.

4. Facilitadores

- Comunicación fluida entre frontend y backend.

- Documentación clara de requisitos.

- Cumplimiento de fechas de entrega.

5. Ajustes realizados

- Implementamos estimaciones en story points.

- Definimos checklist de pruebas mínimas antes de cerrar tareas.

6. Resultados obtenidos

- Registro e inicio de sesión funcionales.

- Documentación inicial completada.

- Flujo básico de autenticación operativo.

7. Próximos pasos

- Refinar estimaciones en próximos sprints.

- Ampliar pruebas de validación de usuarios.

Sprint 2 – Subida de evidencia (Septiembre)

1. Identificación del Sprint

- Duración: 3 semanas

- Periodo: Septiembre

- Objetivo del sprint: Subida de fotos y asignación de puntos.

2. Actividades ejecutadas

En este sprint logramos:

- Implementar subida de fotos como evidencia.

- Desarrollar lógica de puntaje en backend.

- Integrar asignación de puntos a usuarios.

- Realizar reuniones diarias más efectivas.

3. Dificultades enfrentadas

- Retrasos en integración frontend y pruebas.

- Falta de pruebas de carga para validar volumen de fotos.

4. Facilitadores

- Backend respondió bien a la lógica de puntaje.

- Mayor involucramiento del equipo en daily meetings.

5. Ajustes realizados

- Planificamos integración continua con entregas parciales.

- Incluimos pruebas de rendimiento básicas en cada sprint.

6. Resultados obtenidos

- Subida de fotos funcional.

- Sistema de puntaje operativo.

- Mejor dinámica de equipo en reuniones.

7. Próximos pasos

- Realizar pruebas de carga con mayor volumen de fotos.

- Optimizar integración frontend-backend.

Sprint 3 – Automatización y ranking (Octubre)

1. Identificación del Sprint

- Duración: 3 semanas

- Periodo: Octubre

- Objetivo del sprint: Validación automática con IA y ranking en tiempo real.

2. Actividades ejecutadas

En este sprint logramos:

- Entrenar IA para validación automática de residuos.

- Implementar ranking en tiempo real.

- Coordinar seguimiento en Jira.

3. Dificultades enfrentadas

- Dependencia de datasets externos para entrenar IA.

- Falta de pruebas de usabilidad en el ranking.

4. Facilitadores

- IA alcanzó precisión superior al 80% en dataset de prueba.

- Ranking funcionó de manera excelente.

- Mejor coordinación en uso de Jira.

5. Ajustes realizados

- Planificamos pruebas de usabilidad.

6. Resultados obtenidos

- IA funcional con buena precisión.

- Ranking en tiempo real operativo.

- Mejor trazabilidad en Jira.

7. Próximos pasos

- Generar dataset propio.

- Realizar pruebas de usabilidad antes de release.

Sprint 4 – Recompensas y UX (Noviembre)

1. Identificación del Sprint

- Duración: 2 semanas

- Periodo: Noviembre

- Objetivo del sprint: Implementar catálogo de premios y mejoras de experiencia de usuario.

2. Actividades ejecutadas

En este sprint logramos:

- Crear catálogo de premios.

- Rediseñar pantallas clave para mejorar navegación.

- Definir casos de testing más estructurados.

3. Dificultades enfrentadas

- Bugs visuales en dispositivos móviles.

4. Facilitadores

- Catálogo de premios bien recibido en pruebas internas.

- Rediseño mejoró la navegación.

- Testing más estructurado.

5. Ajustes realizados

- Ampliamos pruebas en distintos navegadores y móviles.

6. Resultados obtenidos

- Catálogo de premios funcional.

- UX mejorada.

- Testing más sólido.

7. Próximos pasos

- Corregir bugs visuales en móviles.

- Ampliar pruebas de compatibilidad.

Sprint 5 – Evaluación y escalamiento (Diciembre)

1. Identificación del Sprint

- Duración: 2 semanas

- Periodo: Diciembre

- Objetivo del sprint: Medir impacto, consolidar aprendizajes y preparar expansión.

2. Actividades ejecutadas

En este sprint logramos:

- Generar reportes de impacto ambiental basado en simulaciones.

- Realizar retrospectiva del equipo.

- Consolidar aprendizajes del proyecto.

3. Dificultades enfrentadas

- Escasa difusión institucional del piloto.

4. Facilitadores

- Reportes de impacto ambiental claros y útiles (simulados).

- Equipo comprometido en retrospectiva y mejora continua.

5. Ajustes realizados

- Implementamos encuestas de satisfacción en la app.

- Coordinamos con Dirección de Sostenibilidad para mayor difusión.

6. Resultados obtenidos

- Impacto ambiental medido y reportado (simulado).

- Equipo alineado en mejora continua.

- Preparación para escalamiento.

7. Próximos pasos

- Difundir resultados a nivel institucional.

- Escalar la aplicación a más sedes.

- Consolidar documentación final del proyecto