Registro de Retrospectivas – ReciclaDuoc

Sprint 1 – MVP (Agosto)

Objetivo del sprint: Implementar registro e inicio de sesión.

Qué funcionó bien:

  - Comunicación fluida entre frontend y backend.

  - Documentación clara de requisitos iniciales.

  - Cumplimiento de fechas de entrega.

Qué no funcionó tan bien:

  - Falta de estimaciones precisas en subtareas.

Acciones de mejora:

- Implementar estimaciones en story points para próximos sprints.

- Definir checklist de pruebas mínimas antes de cerrar tareas.

Sprint 2 – Subida de evidencia (Septiembre)

Objetivo del sprint: Subida de fotos y asignación de puntos.

Qué funcionó bien:

  - Backend respondió bien a la lógica de puntaje.

  - Mayor involucramiento del equipo en daily meetings.

Qué no funcionó tan bien:

  - Retrasos en integración frontend y pruebas

  - Falta de pruebas de carga para validar volumen de fotos.

Acciones de mejora:

- Planificar la integración continua con entregas parciales.

- Incluir pruebas de rendimiento básicas en cada sprint.

Sprint 3 – Automatización y ranking (Octubre)

Objetivo del sprint: Validación automática con IA y ranking en tiempo real.

Qué funcionó bien:

• 	IA alcanzó una precisión superior al 80% en dataset de prueba.

• 	El ranking funciono se muestra de manera excelente.

• 	Mejor coordinación en uso de Jira para seguimiento.

Qué no funcionó tan bien:

• 	Dependencia de datasets externos para entrenar IA.

• 	Falta de pruebas de usabilidad en el ranking.

Acciones de mejora:

• 	Crear dataset propio con evidencias reales.

• 	Realizar pruebas de usabilidad con estudiantes antes de release.

Sprint 4 – Recompensas y UX (Noviembre)

Objetivo del sprint: Implementar catálogo de premios y mejoras de experiencia de usuario.

Qué funcionó bien:

• 	Catálogo de premios bien recibido en pruebas internas.

• 	El rediseño de pantallas clave mejoró la navegación.

• 	Testing más estructurado con casos definidos.

Qué no funcionó tan bien:

• 	Algunos bugs visuales en dispositivos móviles.

Acciones de mejora:

• 	Ampliar pruebas en distintos navegadores y móviles.

Sprint 5 – Evaluación y escalamiento (Diciembre)

Objetivo del sprint: Medir impacto, consolidar aprendizajes y preparar expansión.

Qué funcionó bien:

• 	Reportes de impacto ambiental claros y útiles.

• 	Equipo comprometido en retrospectiva y mejora continua.

Qué no funcionó tan bien:

• 	Escasa difusión institucional del piloto.

Acciones de mejora:

• 	Implementar encuestas de satisfacción en la app.

• 	Coordinar con Dirección de Sostenibilidad para mayor difusión.