Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hemos realizado el avance en general del proyecto, ya está casi listo, nos faltan solo algunos detalles. Tenemos todos los sprints ejecutados, el sistema funcionando y hemos implementado algunas funcionalidades adicionales para una mejor experiencia de usuario y de sistema, un ejemplo es el panel de administrador para ingresar nuevos productos canjeables, además de poder gestionar productos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación que fomente la cultura del reciclaje en Duoc UC, permitiendo registrar, educar y motivar la participación de los estudiantes mediante herramientas tecnológicas y gamificación |
| Metodología | Metodología utilizada: trabajamos con un enfoque ágil basado en Scrum, porque nos permitió organizar el trabajo en sprints cortos, con entregas incrementales y retroalimentación constante. |
| Evidencias de avance | • Diagramas UML: casos de uso, actividades, clases, paquetes y despliegue que muestran el diseño arquitectónico. • Modelo de datos: entidades y relaciones que sustentan la aplicación. • Cronograma y carta Gantt: planificación inicial y seguimiento de actividades. • Prototipo y capturas de la aplicación: interfaz, gamificación y funcionalidades implementadas. • Resultados de pruebas de usabilidad: retroalimentación de usuarios y ajustes aplicados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de Software Gestión de Proyectos TI Arquitectura de Sistemas Desarrollo de Software Calidad y Usabilidad Documentación Técnica | Levantamiento de requisitos, planificación y cronograma, diseño de diagramas UML, implementación backend y frontend, Pruebas con usuarios, manuales y acta de cierre | Formularios, Herramientas agiles, guía de estandares, VS Code, Node.js, React, Prototipo funcional, Manuales y acta de cierre | 1 semana 1 semana 2 semanas 4 semanas 1 semana 1 semana | Equipo completo. Benjamín López Rodrigo Veliz Irvin Cribillero y Daniel Gutiérrez Rodrigo Veliz Benjamín López | Acceso a usarios claves Experiencia previa en Scrum Alineacion entre modulos Integracion con IA Recepcion de usuarios Experiencia en redaccion | Completado Completado Completado Completado Completado En curso | Se reorganizaron tareas por prioridad |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Realmente la comunicación entre el equipo ha sido fundamental para poder llevar a cabo el proyecto. Por otro lado la dificultad principal es el tiempo, pero de todas maneras logramos realizar todo lo solicitado.

Actividades ajustadas o eliminadas: Mas que ajustes, implementamos nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia tanto del usuario como del administrador, lo hicimos básicamente para que el proyecto quedara mas completo y por ahí añadimos unas tablas en la BD para la futura escalabilidad de la misma.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hemos realizado todo en las fechas estipuladas, tal vez por memoria nos hemos olvidado de cambiar de estado algunas tareas en JIRA, pero esta todo al dia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.