Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Acta de Cierre de Metodología Ágil

Proyecto: ReciclaDuoc

Integrantes:

Rodrigo Veliz

Irvin Cribillero

Daniel Gutiérrez

Benjamín López

Carrera:

Ingeniería en Informática – Sede Antonio Varas

Fecha:

[19/11/2025]

1. Identificación del Proyecto

- Nombre del proyecto: ReciclaDuoc

- Equipo de trabajo: [Nombres de los integrantes]

- Institución: Duoc UC – Sede Antonio Varas

- Fecha de cierre: [Indicar fecha]

2. Objetivo del Proyecto

Nuestro objetivo fue desarrollar una aplicación que fomente la cultura del reciclaje en la comunidad educativa de Duoc UC, permitiendo registrar acciones, asignar puntos, mostrar rankings y utilizar inteligencia artificial para reconocer residuos, todo acompañado de elementos de gamificación y recompensas.

3. Alcance del Proyecto

- Implementación de registro e inicio de sesión.

- Subida de evidencias fotográficas con asignación de puntos.

- Validación automática con IA y ranking en tiempo real.

- Catálogo de premios y mejoras de experiencia de usuario.

- Reportes de impacto ambiental y consolidación de aprendizajes.

4. Resultados Obtenidos

- Aplicación funcional con módulos operativos de registro, evidencias, ranking y recompensas.

- IA integrada con reconocimiento básico de residuos.

- Documentación técnica completa: manuales, informes y reportes de pruebas.

- Pruebas de usabilidad realizadas con retroalimentación aplicada.

- Reportes de impacto ambiental que evidencian el aporte del proyecto.

5. Evaluación del Cumplimiento

- Objetivos alcanzados: Completo

- Entregables completados: Completo

- Retroalimentación recibida: positiva, con sugerencias aplicadas.

- Impacto esperado: mejora en la participación y conciencia ambiental dentro de la institución.

6. Dificultades y Ajustes

- Retrasos en integración frontend–backend en etapas iniciales.

- Dependencia de datasets externos para entrenar la IA.

- Bugs visuales en dispositivos móviles.

- Escasa difusión institucional del piloto.

Ajustes realizados:

- Dataset externo para IA.

- Ampliación de pruebas en distintos navegadores y móviles.

7. Lecciones Aprendidas

- La metodología ágil permitió adaptarnos a cambios y mantener la coordinación del equipo.

- La documentación continua fue clave para el orden y la trazabilidad.

- La retroalimentación temprana mejoró la experiencia de usuario.

- La colaboración efectiva potenció el desarrollo técnico y humano del proyecto.

8. Cierre Formal

Como equipo, declaramos el cierre del proyecto ReciclaDuoc, habiendo cumplido los objetivos planteados, entregado los productos comprometidos y generado un aporte real al contexto institucional. Agradecemos el acompañamiento docente y el compromiso de cada integrante.

9. Firmas

- Scrum Master / Líder del Proyecto

- Equipo de Desarrollo

- Docente / Supervisor