Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de Retrospectiva Final

Proyecto: ReciclaDuoc

Integrantes:

Rodrigo Veliz

Irvin Cribillero

Daniel Gutiérrez

Benjamín López

Carrera:

Ingeniería en Informática – Sede Antonio Varas

Fecha:

[20/11/2025]

1. Identificación

Nombre del proyecto: ReciclaDuoc

Equipo de trabajo: Rodrigo Veliz
			 Irvin Cribillero
			 Daniel Gutiérrez
			 Benjamín López

Institución: Duoc UC – Sede Antonio Varas

Fecha de retrospectiva final: 19-11-2025

2. Objetivo de la retrospectiva

Analizar de manera colectiva los resultados del proyecto, identificar fortalezas, debilidades y aprendizajes, y definir acciones de mejora para futuros desarrollos.

3. Aspectos positivos

Durante el desarrollo del proyecto destacamos:

- Comunicación fluida y coordinación efectiva en el equipo.

- Cumplimiento de la mayoría de los objetivos planteados en cada sprint.

- Uso de metodología y herramientas ágiles (Scrum, Jira) que facilitaron la organización.

- Documentación clara y completa que permitió trazabilidad.

- Compromiso y participación activa de todos los integrantes.

4. Aspectos a mejorar

Identificamos las siguientes áreas de mejora:

- Estimaciones iniciales poco precisas en algunos sprints.

- Retrasos en integración frontend–backend.

- Dependencia de datasets externos para entrenar la IA.

- Escasa difusión institucional del piloto en etapas finales.

- Bugs visuales en dispositivos móviles que requirieron ajustes adicionales.

5. Lecciones aprendidas

- La metodología ágil permitió adaptarnos a cambios y mantener entregas incrementales.

- La retroalimentación temprana de usuarios mejora significativamente la experiencia final.

- La planificación con checklist de pruebas asegura mayor control de calidad.

- La colaboración y compromiso del equipo son factores clave para el éxito.

- La difusión y comunicación institucional deben planificarse desde etapas tempranas.

6. Acciones de mejora futuras

- Implementar estimaciones más precisas con base en métricas históricas.

- Fortalecer la integración continua con pruebas automatizadas.

- Generar datasets propios desde el inicio para proyectos con IA.

- Ampliar pruebas de compatibilidad en distintos dispositivos y navegadores.

- Coordinar la difusión institucional en paralelo al desarrollo técnico.

7. Conclusión

Como equipo, concluimos que el proyecto ReciclaDuoc cumplió sus objetivos principales y generó un aporte real en la comunidad educativa. La retrospectiva final nos permitió reconocer nuestros logros, aprender de las dificultades y proyectar mejoras para futuros desafíos.